**Тест-план**

**Тестирование сайта “SHOPILAND”**

Составил: Соколов Андрей Александрович

Проверил: Ментор курса

1. **Введение:**

Целью составления данного тест-плана является описание процесса тестирования сайта «SHOPILAND» (адрес сайта - <https://shopiland.ru/>). Документ позволяет получить информацию о мероприятиях по тестированию проекта.

1. **Объект тестирования:**

В процессе тестирования сайта «SHOPILAND» будет тестироваться только видимая для посетителей часть сайта.

**2.1.** Тестируемый функционал сайта:

* Форма поиска на сайте - приоритет высокий;
* Осуществление фильтрации товаров на сайте - приоритет высокий;
* Осуществление поисковой оптимизации (SEO) на сайте - приоритет высокий;
* Работоспособность всех кнопок на сайте - приоритет высокий;
* Проверка UI/UX - приоритет высокий;
* Скроллинг страницы - приоритет средний.

**2.2.** Не будет проведено в силу отсутствия необходимых ресурсов:

**⦁** Нагрузочное тестирование сайта

**⦁** Тестирование безопасности сайта

1. **Принципы работы:**

* У посетителя должен быть доступ ко всем разделам сайта;
* Пользователь должен иметь возможность осуществления поиска на сайте;
* Пользователь должен иметь возможность осуществления перехода на страницы маркетплейсов;

1. **Виды тестирования:**

**4.1. Для всего сайта:**

* Дымовое тестирование
* Функциональное тестирование
* Тестирование пользовательского интерфейса

1. **Порядок тестирования:**

Тестирование планируется проводить в три этапа:

1. Первый этап заключается в составлении чек-листа и тест-кейсов для проверки тестируемых функций сайта.
2. Второй этап заключается в проведении дымового тестирования (минимальный набор тестов на явные ошибки).
3. Третий этап заключается в проведении функционального тестирования (проверка основного функционала).
4. Четвертый этап заключается в проведении тестирования пользовательского интерфейса.

Тестирование будет проводиться в ручном режиме (мануальное тестирование), без использования автоматизированных систем.

1. **Критерии начала и окончания тестирования:**

Тестирование может быть начато, если выполнены следующие условия:

**⦁** Готова и утверждена необходимая документация

**⦁** Тестируемый функционал закончен и готов для передачи в тестирование

Тестирование окончено, если соблюдены следующие условия:

**⦁** Все тесты пройдены

**⦁** Все найденные дефекты задокументированы

**⦁** Тестовое покрытие проверено и является достаточным

**Дата начала тестирования:** 25.03.24, 19:00

**Дата окончания тестирования:** 31.03.24, 19:30

1. **Тестовая документация:**

После окончания тестирования предполагается наличие следующих документов:

* Тест-план
* Чек-лист
* Тест-кейсы
* Отчет о тестировании
* Описание оформленных дефектов
* Отчет видения о проекте

1. **Тестовое окружение:**

| **Браузеры:** | 1. Google Chrome версия: 109.0.5414.120 |
| --- | --- |
| **OC:** | Windows 7 |